甲二路建设及三条道路给排水项目

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2022年支付甲二路建设及三条道路给排水项目可用性服务费及运营绩效服务费资金2463.14万元。截至2022年12月31日，实际支出2463.14万元，执行率为100%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“中”。主要绩效有：支付2022年度可用性服务费及运营绩效服务费资金2063.14万元，支付以前年度暂欠服务费400万元。

三、存在问题及原因

一是本年度支付以前年度服务费400万元未履行相关手续。

二是有关绩效目标未审定，自评表指标设定存在多处不合理之处。

四、有关建议

一是加强计划管理工作、计划管理是保证按时、保质保量完成各项工作的重要手段，也是明确职责、提高效率的重要方法。从项目的实施情况来看，缺少计划性。因此，建议项目管理方和项目实施方要高度重视计划管理工作，按各项工作的内容、质量、时间等要求，制定简单、清楚、可操作的工作计划，强调工作计划的科学性和严肃性，计划要落实到部门或人头，明确各方的责任，在执行过程中加强督促和信息反馈，对计划不合理、不完善的问题适时调整并改进，确保工作计划的顺利完成。

二是加强对预算外资金支付的相关手续的完善工作。对于财政资金的支付，制定相关制度并严格执行，保证财政资金运营的效率与效果。