龙嘉至饮马河街区供热管线工程项目

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

新建龙嘉至饮马河街区供热管线及换热站财政拨付专项债券资金4,900.00万元。截至2022年12月31日，实际支出4,900.00万元，执行率为100%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良好”。主要绩效有：新建供热管线31266米，新建换热站3座，总建筑面积1000平方米，财政专项债权资金支出金额4,900.00万元。

三、存在问题及原因

一是缺少工作计划，预算及预算审核不到位。

二是相关绩效目标设定不准确，与实际和可研批复文件不一致。

三是档案疏于管理，部分财政拨付专项资金的文件未能提供。

四、有关建议

一是加强计划管理工作、计划管理是保证按时、保质保量完成各项工作的重要手段，也是明确职责、提供效率的重要方法。从项目的实施情况来看，缺少计划性。因此，建议项目管理方和项目实施方要高度重视计划管理工作，按各项工作的内容、质量、时间等要求，制定简单、清楚、可操作是工作计划，强调工作计划的科学性和严肃性，计划要落实到部门或人头，明确各方的责任，在执行过程中加强督促和信息反馈，对计划不合理、不完善的问题适时调整并改进，确保工作计划的顺利完成。

二是加强档案的管理。档案是工作成果的留痕，是我们工作中必不可少的一部分。龙嘉街道办事处对部分档案资料未妥善管理，需严格履行内控制度中关于档案管理的相关规定，切实保障档案留存完整及时。